Информация

к ежегодному отчету перед потребителями и заинтересованными лицами

о деятельности ТОО «Темiрсервис Астана» по предоставлению регулируемых услуг подъездных путей за 1 полугодие 2019 года

ТОО «Темiрсервис Астана» (далее - Товарищество) зарегистрировано Департаментом юстиции города Астана 11 июня 2003 года. Форма собственности – частная.

Юридический адрес: г. Нур-Султан, район Алматы, Индустриальный парк, ул. 101, здание 63А.

На начало 2019 года на балансе Товарищества учтено 29,98 километра железнодорожных подъездных путей, расположенных в Промышленной зоне города Нур-Султан. Подъездные пути Товарищества являются связующим звеном между станцией Сороковая и предприятиями промышленной зоны и  Индустриального парка города Нур-Султан.

На основании Приказа Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по городу Астана (далее – ДАРЕМ РК) от 23 февраля  2004 года № 16-ОД, Товарищество включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественной монополии по городу Нур-Султан, осуществляющих свою деятельность в сфере оказания услуг предоставления подъездного пути:

- для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути;

- для маневровых работ, погрузки-выгрузки, других технологических операций перевозочного процесса, а также для стоянки подвижного состава, непредусмотренной технологическими операциями перевозочного процесса при условии отсутствия конкурентного подъездного пути.

С 1 января 2019 года, на основании Приказа № 151-ОД от 31 октября 2018 года ДКРЕМ, ЗК и ПП МНЭ РК по городу Астана утверждены предельные уровни тарифов на регулируемые услуги по предоставлению подъездного пути с пятилетним  сроком действия:

- для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути - 683,68 тенге за 1 вагоно/км без учета НДС;

- для маневровых работ, погрузки-выгрузки и других технологических операций перевозочного процесса, а также для стоянки подвижного состава, непредусмотренной технологическими операциями перевозочного процесса при условии отсутствия конкурентного подъездного пути – 789,05 тенге за                   1 вагоно/час без учета НДС.

Предельные уровни тарифов утверждены в соответствии с реализацией плана Инвестиционной программы,  утвержденной совместным Приказом ДКРЕМ, ЗК и ПП МНЭ РК по городу Астана № 142-ОД от 11.10.2018 года и Приказом  МИР РК № 744 от 30.10.2018г.

Источником финансирования Инвестиционной программы являются собственные средства (прибыль и амортизационные отчисления),  а также заемные средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Исходя из плана мероприятий, определенных Инвестиционной программой на 2019 год, за 1 полугодие выполнен объем работы на сумму –    466 114 тыс. тенге без НДС, в том числе:

| № | Мероприятия ИП 2019г. | тысяч тенге без НДС |
| --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | К исполнению |
| 1. | Строительство приемоотправочных, соединительных и прочих железнодорожных путей в районе ж/м Железнодорожный г. Астаны | 1 599 608 | 446 388 | - 1 153 220 |
| 2. | Замена/ капитальный ремонт стрелочных переводов | 28 303 |  | - 28 303 |
| 3. | Приобретение автотранспорта, спецмеханизмов (Погрузчик фронтальный XCMG ZL50GN) | 16 264 | 19 495 | +3 231 |
| 4. | Приобретение оборудования и инструментов | 1 310 | 231 | - 1 079 |
|  | Итого | 1 645 485 | 466 114 | - 1 179 371 |

По итогам 1 полугодия 2019 года мероприятия Инвестиционной программы выполнены на 28,3%, строительно-монтажные и ремонтные работы продолжаются. Увеличение затрат на приобретение погрузчика фронтального  XCMG ZL50GN произошло за счет ценового фактора (изменение курса доллара).

Данные об основных финансово-экономических показателях деятельности Товарищества за 1 полугодие 2019 года

Доходы  Товарищества  имеют тенденцию  роста за счет увеличения объемов оказываемых услуг в связи с развитием темпов строительства объектов промышленного назначения в Индустриальном парке города.

Регулируемая деятельность рентабельна, доходы от реализации услуг подъездного железнодорожного пути за 1 полугодие 2019 года составили 459 891,4 тыс. тенге.

Расходы от  реализации услуг деятельности Товарищества составили – 258 040,2 тыс. тенге, из них:

- производственные затраты –  159 659,5 тыс. тенге;

- административные расходы – 98 380,7 тыс. тенге,

в том числе по услугам подъездных путей:

| Показатели з | ед.изм. | услуги подъездных путей |
| --- | --- | --- |
|  |  | проезд подвижного состава | маневровые работы, стоянка, погрузка-выгрузка и пр. |
|  |  | План 2019г | Факт 1 полугодие | откл. | План 2019г | Факт 1 полугодие | откл. |
| Доходы | тыс.тенге | 687 208,3 | 363 521,5 | -323 686,7 | 229 804 | 96 369,8 | -133 434,1 |
| Расходы | тыс.тенге | 546 270,5 | 193 530,2 | -352 740,4 | 182 673,3 | 64 510,1 | -118 163,3 |
| Финансовый результат | тыс.тенге | 140 938,6 | 169 991,4 | +29 052,8 | 47 130,1 | 31 859,8 | -15 270,3 |

Полученный Товариществом совокупный доход от предоставления регулируемых услуг является достаточным для покрытия понесенных затрат и соблюдения требований по получению прибыли для выполнения мероприятий Инвестиционной программы.

Финансовый результат от монопольной деятельности по итогам 1 полугодия 2019 года – прибыль (до налогообложения) составила  201 851,2 тыс. тенге и направлена на реализацию мероприятий ИП. Расходы на незавершенное строительство объектов ИП составили  468 720,9 тыс.тенге.

Объем оказанных услуг за 1 полугодие 2019 года составил:

| Показатели | услуги подъездных путей |
| --- | --- |
|  | проезд подвижного состава | маневровые работы, стоянка, погрузка-выгрузка и пр. |
|  | план | факт | откл, % | план | факт | откл, % |
|  | ваг/км | ваг/час |
| Объем оказанных услуг | 987 936 | 531 713 | - 46,2 | 286 678 | 122 134 | - 57,4 |

План полугодия выполнен.

Наибольший удельный вес в структуре вагонооборота Товарищества за 1 полугодие 2019 года занимают такие предприятия, как АО «Астана-Энергия» - 35,4%, ТОО «АЖДХ» - 23,8%, ТОО СП «Кока-Кола Алматы Ботлерс» - 5,5%.

Исполнение  тарифных смет на услуги подъездных путей за 1 полугодие 2019 года.

Производственные затраты по факту составили 159 659,5  тыс. тенге, что составляет 32,3% годового утвержденного уровня ТС, основные расходы планируются на теплый период года:

- укладка МВСП (92 рамных рельса с остряками  и 13 отдельных крестовин) на сумму 63 552,8 тыс.тенге;

- выполнение капитального ремонта, не приводящего к увеличению стоимости ОФ – 84 613,8 тыс.тенге, в том числе:

| № п/п | Наименование работ | Сумма тыс. тенге без НДС |
| --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | откл. +/- |
| 1 | Смена негодных рельсов длиной 25 м от предельного столбика стр. № 324 до ПК1+27,00 | 5 609,7 | 5 609,7 |  |
| 2 | Средний ремонт на участке пути от предельного столбика стр. № 324 до ПК1+27,00 на деревянных шпалах | 7 034,1 | 7 034,1 |  |
| 3 | Средний ремонт на участке пути от ПК1+27,50 до стр. № 328 на железобетонных шпалах | 10 102,0 |  | 10 102,0 |
| 4 | Средний ремонт на участке пути от предельного столбика стр. №1 до стр. № 2А на деревянных шпалах | 7 725,2 | 7 725,2 |  |
| 5 | Средний ремонт на участке пути от стр. № 2А до стр. № 2 на железобетон-ных шпалах | 11 127,5 |  | 11 127,5 |
| 6 | Переезд р-н ТЭЦ 2 : Замена перил, дорожных знаков, асфальта на подходах | 12 796,9 |  | 12 796,9 |
| 7 | Средний ремонт на участке пути от стр. № 37 до стр. № 43 (СБО) на железобетонных шпалах | 50 587,5 |  | 50 587,5 |
|  | Итого: | 104 982,9 | 20 369,0 | 84 613,8 |

- прирост численности до уровня норматива за счет введения в эксплуатацию приемоотправочных, соединительных и прочих железнодорожных путей в районе ж/м Железнодорожный г. Нур-Султан по ст. "Сороковая" обеспечит исполнение фонда оплаты труда на 69 972 тыс.тенге;

- плановое начисление амортизации с учетом новых объектов  – 101 830,1 тыс.тенге;

- материальные и прочие затраты будут исполнены по всем статьям тарифных смет до конца 2019 года.

В расходах периода «Общие и административные расходы» за 6 месяцев составили 49 022,2 тыс.тенге, против утвержденных на год  107 887,2 тыс.тенге или 45,4%, что соответствует исполнению плана полугодия.

Статья «Расходы на выплату вознаграждения» за отчетный период выполнена на сумму 49 358,5 тыс. тенге или на 39%. Получение второго транша займа обеспечит исполнение данных расходов до конца года.

За период 1 полугодия 2019 года понижающие коэффициенты к тарифам не применялись.

Вместе с тем, следует отметить, что Товариществом постоянно проводится работа с потребителями оказываемых услуг.

В индивидуальном порядке заключаются договора на предоставление услуг подъездного пути на основе Типовых договоров, утвержденных Правительством РК. Операторами Товарищества круглосуточно ведется оперативный учет движения вагонов по их номерам и типам, по грузам и грузополучателям, фиксируется время прибытия и убытия вагонов. Благодаря этой работе, по запросу потребителей предоставляется любая информация по поступившим вагонам за любой период времени их нахождения на путях Товарищества. По факту оказания услуг в адрес потребителей выставляется счет-фактура и акт выполненных работ в форме накопительной ведомости, которые подписываются представителями Товарищества и потребителями услуг.

Ежегодно повышается качество оказываемых услуг путем поддержания в удовлетворительном состоянии технических параметров подъездных путей. Жалоб со стороны потребителей на качество предоставляемых услуг нет. За 1 полугодие 2019 года не зафиксировано ни одного случая схода вагонов. Это достигается благодаря высокому профессионализму работников предприятия. Совершенствуются этические и правовые нормы в общении с потребителями услуг, постоянно проводится активная разъяснительная работа с контрагентами.

Директор: Т.Тастамбеков